华侨大学厦门工学院

大学生CDIO创新创业项目任务书

项 目 名 称：       多功能拐杖设计

项 目 编 号：         29

所属系（部）：       机械系

项目负责人 ：       郑腾飞

指 导 教 师：       唐晓明

起 止 年 限：       2013/2至2013/7

华侨大学厦门工学院教务处 制

填 写 须 知

一、项目分类说明：

创新训练项目是本科生个人或团队，在校内导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

二、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

三、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过5人。

四、表格中的字体小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

五、项目小组填好任务书经签署意见、签字或盖章后，一式三份，送学院CDIO创新实践中心。

| 项目名称 |  | 多功能拐杖设计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  | 2013年2 月 至2013 年 7月 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 | 年级 | 系部 | 学号 | 联系电话 | E-mail |  | 签名 |
|  | 郑腾飞 | 11 | 机械系 | 1101108036 | 18046292417 | 505278397@qq.com |  |  |
| 项目组成员 | 陈宗杰 | 12 | 机械系 | 1201101009 | 18030211014 | 1539164835@qq.com |  |  |
|  | 罗旌烧 | 11 | 机械系 | 1101108022 | 18050013979 | 2462545087@qq.com |  |  |
|  | 郭旭 | 12 | 机械系 | 1201108012 | 18046304856 | 371573829@qq.com |  |  |
|  | 吴伟栋 | 11 | 机械系 | 1101101030 | 15080347913 | 411879653@qq.com |  |  |
| 指导教师 | 姓名 | 唐晓明 |  |  | 职务/职称 | 高级工程师 |  |  |
|  | 所在系部 | 华侨大学厦门工学院CDIO创新实践中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 | 15659982821 |  |  | E-mail |  | taxm2008@126.com |  |
| 指导教师 | 姓名 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |
|  | 所在系部 | 电子信息系 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 一、项目简介（50字左右） 按照一定的安全标准由学生自己设计并使用相应的材料制造技术、3D制图工具等，设计一个适合多个人群使用并且具有多种功能的多功能拐杖。通过这个项目的实施，结合我们所学专业的知识，全面提高学生动手能力及创新实践能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、申请理由（包括自身/团队具备的知识、条件、特长、兴趣、前期准备等） 本团队依托华侨大学厦门工学院CDIO创新实践中心的丰富资源和技术，及经验丰富教师团队，加上我们自己的努力和智慧，我们相信不会辜负各位领导和老师们对我们的期望，我们有信心让我们的项目顺利开展。 本团队由华侨大学厦门工学院机械工程及其自动化专业同学组成，我们对3D制图和机械力学等一定的认识，再经过一段时间专业知识的学习，我们对机械设计会有更深入的了解。 本团队的同学对机械设计有很高的兴趣，希望经过自己的动手去画出三维视图及其组装出一个适用于社会各个人群的多功能拐杖。 本团队早在上学期就开始着手收集使用人群以及人体力学的资料，目前我们手头已经基本有了制造多功能拐杖所需要的参数和设计方案。资料来源于网络。若是这个项目能够成功审批，我们定以最快的速度按我们的原计划进行项目的实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目方案（计划、技术路线、人员分工等） 制造多功能拐杖项目预计完成时间一年。具体计划如下： 1. 整合相关资料，制定项目整体构思方案。 2. 画出三维视图。 3.确定材料，收集材料。 4.多功能拐杖的制造。 5.多功能拐杖的调试与试验 技术路线：本项目基于机械自动化方面专业的学生对机械设计的学习和研究，使用UG三维制图和现有的主要市面上可买来的零部件进行进一步的改装设计与调试，并在老师的指导下由团队成员完成多功能拐杖的设计。 本项目的具体设计方案由团队所有成员共同探讨制定。项目所需材料及机械部件由陈宗杰负责联系和购买，主体部分由郑腾飞、罗旌烧、吴伟栋共同设计，电子电路部分的组装由郭旭负责。最终的调试与试运行由大家共同完成。每个环节相应的负责人可带领其他成员共同实施该项目以确保该项目能按时顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目特色与创新点 多功能拐杖设计这个项目旨在培养我们大学生动手实践和创新的能力，发扬创新的精神，学以致用，以方便人们。在进行专业知识的学习中不断的实践，提升大学生的动手能力，学习以良好的心态面对困难，解决困难。达到学习知识的目的和综合素质的提升。 我们项目的特色和创新点在于能运用所学知识专业知识、掌握的技能和我们团队的创新理念，独立设计开发出一种多功能拐杖。这样的挑战能激发出我们自身的最大潜能，我们会在不断的探索和研究中摸索出一套最适合我们的方案，同时也能在项目实施的过程中培养我们的团队协作精神。我们的宗旨是设计及其制造出一个适合多种人群使用的多功能拐杖，达到更好的生活。由于在社会上有极其一大部分的人对这方面有一定的需求，因此具有广阔的市场前景。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目进度安排 2013年2~3月份：确定多功能拐杖设计的最终方案。 2013年3~4月份：购买所需材料。 2013年4~5月份：进行多功能拐杖外观的设计和自制件的设计制造。 2013年5~6月份：进行装置的调试。 2013年6~7月份：项目和相关报告及论文完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目经费使用计划（要求说明项目经费） 1.购买主体材料等（1000元） 2购买智能模块等（2000元） 3购买蓄电池等储能元件（1000元） 4支撑件、导线等零部件（500元） 5.其余（500元） 总费用： 5000元 （以上预算为初步估算实际费用以供应商提供为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目完成预期成果（论文级别、专利、设计、产品、服务；创新实践项目需说明公司规模、营业额等） 完成样件及论文或专利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院（系部）意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |