华侨大学厦门工学院

大学生CDIO创新创业项目任务书

项 目 名 称：   新型风光发电装置

项 目 编 号：

所属系（部）：    电子电气

项目负责人 ：      陈宗杰

指 导 教 师：      唐晓明

起 止 年 限：   2013年3月

华侨大学厦门工学院教务处 制

填 写 须 知

一、项目分类说明：

创新训练项目是本科生个人或团队，在校内导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

二、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

三、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过5人。

四、表格中的字体小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

五、项目小组填好任务书经签署意见、签字或盖章后，一式三份，送学院CDIO创新实践中心。

| 项目名称 |  | 新型风光发电装置 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  | 2013 年 3 月 至 2013 年 12 月 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 | 年级 | 系部 | 学号 | 联系电话 | E-mail |  | 签名 |
|  | 陈宗杰 | 2012 | 机械工程及自动化 | 1201101009 | 18030211014 | 1539164835@qq.com |  |  |
| 项目组成员 | 刘振雷 | 2012 | 机械工程及自动化 | 1201110023 | 18030210719 | 1310313481@qq.com |  |  |
|  | 张舒欣 | 2011 | 电气 | 1102104040 | 13860412881 | 2510693815@qq.com |  |  |
|  | 陈龙 | 2012 | 机械工程及自动化 | 1201104006 | 15205985818 | 378785971@qq.com |  |  |
|  | 梁许阳 | 2011 | 电气 | 1102104014 | 15396203505 | 752549006@qq.com |  |  |
| 指导教师 | 姓名 | 唐晓明 |  |  | 职务/职称 | 高级工程师 |  |  |
|  | 所在系部 | CDIO创新实践中心 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 | 15659982821 |  |  | E-mail |  | taxm2008@126.com |  |
| 指导教师 | 姓名 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |  |
|  | 所在系部 | 电子信息系 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | E-mail |  |  |  |
| 一、项目简介（50字左右） 按照一定的安全标准由学生自己设计并使用相应的材料制造技术、将风能、太阳能转化为电能的装置。使用市面上能买到的风叶、太阳能板、小型发电机、储能电池及风光互补控制器，制造组装出属于我们自己的风能、太阳能互补发电系统，通过这个项目的实施，结合我们所学专业的知识，全面提高学生动手能力及创新实践能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、申请理由（包括自身/团队具备的知识、条件、特长、兴趣、前期准备等） 本团队依托华侨大学厦门工学院CDIO创新实践中心的丰富资源和技术，及经验丰富教师团队，加上我们自己的努力和智慧，我们相信不会辜负各位领导和老师们对我们的期望，我们有信心让我们的项目顺利开展。 本团队由华侨大学厦门工学院机械工程及自动化，电气工程及其自动化专业同学组成，我们对风能、太阳能和电能之间的转换有一定的认识，再经过一段时间专业知识的学习，我们对风能、太阳能和电能之间的转换会有更深入的了解。 本团队的同学对新能源的利用有很高的兴趣，希望经过自己的动手去制造电路板控制器及其组装出一台属于我们自己的风光互补发电机。 本团队早在上学期就开始着手收集风能、太阳能转换为电能的资料，目前我们手头已经基本有了制造风能、太阳能转换为电能装置所需要的参数和设计方案。资料来源于广电电器网和新能源网等。若是这个项目能够成功审批，我们定以最快的速度按我们的原计划进行项目的实施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目方案（计划、技术路线、人员分工等） 制造小型风能、太阳能发电机项目预计完成时间一年。具体计划如下： 1. 整合相关资料，制定项目整体构思方案。 2. 确定制作材料、风力发电机和太阳能板。 3.自制电路控制面板。 4.小型风能、太阳能转换为电能装置外形设计和制造。 5.各零部件的组装与调试。 6.小型发电机的整体调试与试运行。 技术路线：本项目基于电气自动化方面专业的学生对风能、太阳能转换为电能的系统学习和研究，使用自制风光互补控制器和现有的主要市面上可买来的零部件进行进一步的改装设计与调试，并在老师的指导下由团队成员完成自制电路控制板的设计和组装调试小型风光互补发电机。 本项目的具体设计方案由团队所有成员共同探讨制定。项目所需材料及机械部件由陈宗杰，刘振雷负责联系和购买，控制电路板的硬件由张舒欣设计，风力发电机部分组装由梁许阳完成，太阳能部分的组装由陈龙负责。最终的调试与试运行由5人共同完成。每个环节相应的负责人可带领其他成员共同实施该项目以确保该项目能按时顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目特色与创新点 小型风光互补发电机这个项目旨在培养我们大学生动手实践和创新的能力，发扬节能减排、低碳生活的精神，学以致用，以达到缓解能源使用的紧张。在进行专业知识的学习中不断的实践，提升大学生的动手能力，学习以良好的心态面对困难，解决困难。达到学习知识的目的和综合素质的提升。 我们项目的特色和创新点在于能运用所学知识专业知识、掌握的技能和我们团队的创新理念，独立设计开发出新的小型风光互补控制器，并组装调试全套小型风光互补发电系统。这样的挑战能激发出我们自身的最大潜能，我们会在不断的探索和研究中摸索出一套最适合我们的方案，同时也能在项目实施的过程中培养我们的团队协作精神。我们的宗旨是设计及其制造出高效率的风能及其太阳能发电装置，改善用电结构，达到更好的绿色生活。同时小型风力发电系统作为农牧区能源的重要组成部分，对于改善用能结构、低成本、提高可靠性及实现系统优化运行，推动生态环境建设诸领域的发展将发挥积极作用，因此具有广阔的市场前景。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目进度安排 2013年2~3月份：确定小型发电机设计的最终方案。 2013年3~4月份：购买所需材料和发电机等器材。 201年4~5月份：进行小型发电机外观的设计和自制件的设计制造。 201年5~6月份：进行小型太阳能发电部分的设计和安装。。 22013年6~7月份：进行控制电路板的设计和制造。 2013年9~10月份：将风能发电装置和太阳能发电装置整合在一起。 2013年10~11月份：进行装置的试运行及调教。 2013年11~12月份：项目和相关报告及论文完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目经费使用计划（要求说明项目经费） 1.购买发电机及其风叶等（2000元） 2购买太阳能板等太阳能转换器材（2000元） 3购买蓄电池等储能元件（1000元） 4支撑件、导线等零部件（500元） 5购买小型变压器、整流器和自制电路控制系统（2000元） 6.其余（500元） 总费用： 8000元 （以上预算为初步估算实际费用以供应商提供为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目完成预期成果（论文级别、专利、设计、产品、服务；创新实践项目需说明公司规模、营业额等） 提供样机及样机图纸、电路及软件等资料，完成论文或专利一个。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院（系部）意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |