华侨大学厦门工学院

大学生CDIO创新创业项目任务书

项 目 名 称：    化学镀镍工艺装置设计

项 目 编 号：

所属系（部）：        机械工程系

项目负责人 ：           黄靖

指 导 教 师：          李春辉

起 止 年 限：      2012.12—2013.7

华侨大学厦门工学院教务处 制

填 写 须 知

一、项目分类说明：

创新训练项目是本科生个人或团队，在校内导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

二、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

三、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过5人。

四、表格中的字体小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

五、项目小组填好任务书经签署意见、签字或盖章后，一式三份，送学院CDIO创新实践中心。

| 项目名称 |  | 化学镀镍工艺装置设计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  | 2012 年 12月 至 2013年7月 |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 | 年级 | 系部 | 学号 | 联系电话 |  | E-mail |
|  | 黄靖 | 09级 | 机械工程系 | 0901108012 | 13559223306 |  | 423762427@qq.com |
| 项目组成员 | 郭珊珊 | 09级 | 机械工程系 | 0901108008 | 13559226202 |  | 415686527@qq.com |
| 指导教师 | 姓名 | 李春辉 |  |  | 职务/职称 |  | 专职教师/讲师 |
|  | 所在系部 | 机械工程系 |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 | 13255064670 |  |  | E-mail | 767239115@qq.com |  |
| 指导教师 | 姓名 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
|  | 所在系部 | 电子信息系 |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | E-mail |  |  |
| 一、项目简介（50字左右） 按照一定的安全标准由学生自己设计并使用相应的材料制造技术，设计制造化学镀镍工艺装置，通过这个项目的实施，全面提高学生知识应用、动手实践及创新能力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、申请理由（包括自身/团队具备的知识、条件、特长、兴趣、前期准备等） 本团队依托华侨大学厦门工学院CDIO创新实践中心的丰富资源和技术，及经验丰富教师团队，加上我们自己的努力和智慧，相信项目能够顺利开展并完成。 本团队由华侨大学厦门工学院机械工程及其自动化专业同学组成，我们对表面成形技术和化学镀镍工艺有一定的认识，再经过一段时间相关专业知识的学习，我们对化学镀镍装置设计会有更深入的了解。 本团队的同学对表面成形技术有很高的兴趣，通过前期的资料查阅及总结，目前已初步制定好装置设计方案，希望通过后续的实践，最终设计并制造出具有结构简单、施镀方便、镀层均匀的化学镀镍工艺装置。 三、项目方案（计划、技术路线、人员分工等） 化学镀镍工艺装置设计项目预计完成时间半年。具体计划如下： 1. 整合相关资料，制定项目整体构思方案。 2. 确定制作材料。 3. 对装置功能进行分析、结构进行设计并用绘图软件绘图。 4. 自制化学镀镍工艺装置组成部分。 5. 化学镀装置的组装与调试。 6. 进行化学镀镍实验。 技术路线：本项目基于机械制造专业学生对化学镀技术系统的学习和研究，拟对现有施镀装置进行优化改装设计，在老师的指导下由团队成员完成化学镀装置设计、零部件采购、组装、调试及实验。 本项目的具体设计方案由团队所有成员共同探讨制定。项目所需材料及机械部件由黄靖负责联系和购买，软件方面由郭珊珊负责，装置部分组装由黄靖完成。最终的调试与试运行由两人共同完成。项目成员会共同努力以确保该项目能按时顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目特色与创新点 化学镀镍工艺装置设计这个项目旨在培养大学生动手实践和创新的能力，发扬减少能耗，绿色无污染，节约能源的精神，学以致用，以达到逐步解决化学镀镍工艺中的相关问题。在进行专业知识的学习中不断的实践，提升大学生的动手能力，学习以良好的心态面对困难，解决困难。达到学习知识和提升综合素质的目的。 我们项目的特色和创新点在于能运用所学专业知识、掌握的技能和我们团队的创新理念，独立设计开发出新的化学镀镍工艺装置。这样的挑战能激发出我们自身的最大潜能，我们会在不断的探索和研究中摸索出一套最适合我们的方案，同时也能在项目实施的过程中培养我们的团队协作精神。我们的宗旨是设计并制造出结构简单、施镀方便的化学镀镍工艺装置，改善镀镍结构性能，达到更好的绿色生活。该项目的实施，对推动化学镀镍工艺发展，减少能耗，实现绿色环保将发挥积极作用，因此具有广阔的市场前景。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目进度安排 1、2012.12.20至2013.2.25：布置任务，查找、阅读、整理资料、撰写项目设计方案 2、2013.2.26至2013.3.10：修改完善项目设计方案； 3、2013.3.11至2013.4.16：进行装置设计及绘图等； 4、2013.4.17至2013.5.9：对设计结果进行总结并补充不足； 5、2013.5.10至2013.5.25：进行装置材料购买及组装； 6、2013.5.26至2013.6.7：进行装置性能检测； 7、2013.6.8至2013.6.10：撰写项目结题报告，提交项目结题相关资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目经费使用计划（要求说明项目经费） 化学镀装置零部件采购 1000元 化学镀镍试剂采购 300元 化学镀检测装置采购800元 其他 200元 合计：2300元 （以上预算为初步估算实际费用以供应商提供为准） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目完成预期成果（论文级别、专利、设计、产品、服务；创新实践项目需说明公司规模、营业额等） 项目结题报告 1份 拟申请设计专利 1项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 化学镀是一种重要的表面成形技术。在国家倡导节能减排、绿色环保的背景下，进行化学镀装置的优化设计，以实现减少能耗、降低成本、绿色环保目的，将具有重要的现实意义。该项目的立项及实施将充分锻炼学生构思、设计、实现和运作的能力。该项目负责人具有较扎实的专业基础、强烈的责任心，项目方案设计比较合理。相信在学校领导的支持下，在师生共同的努力下，该项目会顺利开展并完成。 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院（系部）意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |