华侨大学厦门工学院

大学生CDIO创新创业项目任务书

项 目 名 称：      超声波流量计

项 目 编 号：

所属系（部）：      机械工程系

项目负责人 ：        叶炳辉

指 导 教 师：      张春红

起 止 年 限：       2013.3-2014.3

华侨大学厦门工学院教务处 制

填 写 须 知

一、项目分类说明：

创新训练项目是本科生个人或团队，在校内导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

二、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。

三、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过5人。

四、表格中的字体小四号仿宋体，1.5倍行距；需签字部分由相关人员以黑色钢笔或水笔签名。均用A4纸双面打印，于左侧装订成册。

五、项目小组填好任务书经签署意见、签字或盖章后，一式三份，送学院CDIO创新实践中心。

| 项目名称 |  | 超声波流量计 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目起止时间 |  | 2013 年 3 月 至 2014 年 3 月 |  |  |  |  |  |
| 负责人 | 姓名 | 年级 | 系部 | 学号 | 联系电话 |  | E-mail |
|  | 叶炳辉 | 10 | 机械工程系 | 1001103037 | 13055236021 |  | 601506320@qq.com |
| 项目组成员 | 陈柏希 | 11 | 机械工程系 | 1101103003 | 18046310900 |  |  |
|  | 张建统 | 11 | 机械工程系 | 1101103034 | 13515933397 |  |  |
|  | 胡恒 | 11 | 机械工程系 | 1101103013 | 15159227339 |  |  |
|  | 陈德平 | 11 | 机械工程系 | 1101103004 | 18059866127 |  |  |
| 指导教师 | 姓名 | 张春红 |  |  | 职务/职称 |  | 讲师 |
|  | 所在系部 | 机械工程系 |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 | 18359243516 |  |  | E-mail | 672640688@qq.com |  |
| 指导教师 | 姓名 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
|  | 所在系部 | 电子信息系 |  |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | E-mail |  |  |
| 一、项目简介（50字左右） 按照一定的安全标准由学生自己设计并使用相应的材料制造技术.采用时差测量原理，通过市面上能买到的信号发射器，信号接收器及相应外壳材料。制造组装出我们计划中的超声波测量计。结合我们专业知识社会生活需要以及先前超声波测量计的局限性，发挥我们的聪明才智，动手能力，突破现有的超声波流量计瓶颈问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、申请理由（包括自身/团队具备的知识、条件、特长、兴趣、前期准备等） 本团队依托华侨大学厦门工学院CDIO创新实践中心的丰富资源和技术，及经验丰富教师团队，加上我们自己的努力和智慧，我们相信不会辜负各位领导和老师们对我们的期望，我们有信心让我们的项目顺利开展。 本团队由华侨大学厦门工学院机械系同学组成，我们对信号的发射、接收、信号处理有一定的认识，再经过一段时间专业知识的学习。我们对信号发射、接收、处理等相关知识更深层次的理解。 本团队的同学对于信号在未来社会的应用有很高的兴趣，希望经过自己动手制造相应处理器，控制面板，加上市面上买到的简易材料组装出一台属于我们自己的超声波测量计。 本团队很早以前就开始收集超声波测量计所需要的材料，目前手头已有超声波测量计处理系统、控制系统、所需要的参数和些许设计方案，资源源于同学们在图书馆查的书籍和相关网络上的资料等。若是这个项目能够成功审批，我们定以最快的速度按照我们的计划进行项目的实施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目方案（计划、技术路线、人员分工等） 制造超声波测量计项目预计完成时间一年。具体计划如下： 1. 整合相关资料，制定项目整体构思方案。 2. 确定制作材料、处理系统、控制系统。 3.自制电路控制面板。 4.超声波测量计的外形设计和制造。 5.各零部件的组装、调试及试运行。 技术路线：本项目基于机械工程及自动化装置专业的学生使用自制的处理系统和市面可买到的零部件，进行进一步的改装和调试并在老师的指导下由团队所有成员完成自制电路控制面板的设计、信号处理器的设计以及超声波测量计的组装和调试。 本项目的具体设计方案由团队所有成员共同探讨制定。项目所需材料及机械部件由陈柏希负责联系和购买，控制电路板、处理器的制作的由张建统设计，软件方面由胡恒负责，超声波测量计的组装由叶炳辉负责。最终的调试与试运行由所有成员共同完成。每个环节相应的负责人可带领其他成员共同实施该项目以确保该项目能按时顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目特色与创新点 超声波流量计这个项目旨在培养我们大学生动手实践和创新的能力，发扬大力发展生产力,提高工作效率的精神，让学生将所学的知识应用到生活中。在进行专业知识的学习中不断的实践，提升大学生的动手能力，学习以积极的态度面对困难，解决困难以及团队协作精神。达到学习知识的目的和综合素质的提升。 我们项目的特色和创新点在于能运用所学知识专业知识、掌握的技能和我们团队的创新理念，独立设计开超声波流量计核心部件，并组装调试全套超声波流量计。这样的挑战能激发出我们自身的最大潜能，我们会在不断的探索和研究中摸索出一套最适合我们的方案，同时也能在项目实施的过程中培养我们的团队协作精神。我们的宗旨是设计及其制造出高效率的，应用范围广的，使用性强的超声波流量计。同时超声波流量计作为污水检测，石油产品工艺检测的重要测量仪器。对于改善环境、提高可靠性及生活质量有很大的作用，推动生态环境建设诸领域的发展将发挥积极作用，因此具有广阔的市场前景。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目进度安排 2013年3~4月份：确定超声波流量计的最终方案。 2013年4~5月份：购买所需材料等器材。 2013年5~6月份：进行超声波流量计的外型设计制造。 2013年6~7月份：进行超声波流量计信号发射器、接收器的安装。 2013年7~8月份：进行超声波流量计信号处理器的安装。 2013年8~10月份：进行超声波流量控制面板的安装。 2013年10~12月份：整合所有零件及系统，进行装置的试运行及调试。 2013~2014年12~3月份：项目相关报告及论文的完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目经费使用计划（要求说明项目经费） （以上预算为初步估算实际费用以供应商提供为准） 单片机 电路所需电子元器件 标准M型传感器(探头) 传感器夹具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目完成预期成果（论文级别、专利、设计、产品、服务；创新实践项目需说明公司规模、营业额等） 样机一套，发表论文一篇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指导教师意见： 签 名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学院（系部）意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学校意见： 签名盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |